Szám: KP/12881-72/2020.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy:     Beszámoló Komárom Város  Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 2020.

évi végrehajtásáról

Előterjesztő: 		dr. Molnár Attila polgármester

Nagyné Varga Judit aljegyző

Előterjesztést készítette: 	Nagy Edit intézményi és pályázati osztályvezető

dr. Csalaváné Hodosi Ágnes

városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ával 2020. november 3-án az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdette a veszélyhelyzetet. A rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel polgármesteri határozat és rendelet meghozatalára a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben meghatározott rendelkezés lehetőséget ad a polgármesternek, hiszen a képviselő-testület feladat-és határkörét egyszemélyben gyakorolja.

Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 293/2016. (XI.18.) határozatával hagyta jóvá Komárom Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban: stratégia).

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 6.§ (3) bekezdése értelmében a stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról a helyi önkormányzat képviselő-testülete évente dönt.

Továbbá a Kormányrendelet 7. §-a értelmében az önkormányzat a stratégiát legalább négyévente áttekinti, ellenőrzi, és dönt arról, hogy

a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,

b) módosítja, vagy

c) újat készít.

Ennek a feladatnak a végrehajtását megkezdtük, és várhatóan az ezzel kapcsolatos előterjesztés 2021. elején kerül a Képviselő-testület elé.

A Kormányrendelet 6.§ (3) bekezdése előírásának megfelelően áttekintettük, hogy az idei évben a stratégiában szereplő tervek, elképzelések milyen mértékben valósultak meg. Annak ellenére, hogy az építőipari ágazat nem állt le a járványhelyzet miatt, mégis jelentős mértékben érzékelhető a beruházások tervezett ütemezésének lassulása, elhúzódása. Ezeket a helyzeteket a lehetőségekhez mérten kezeltük: folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a tervezőkkel, kivitelezőkkel, valamint – támogatott projektek esetében – a közreműködő szervezetekkel és irányító hatóságokkal. Így szinte azonnal tudtunk változtatni, módosítani az ütemterveken, a határidőkön.

A stratégia 19 fejlesztési programot és 47 alprogramot határozott meg. Az alábbiakban a 19 fejlesztési program megvalósulását, jelenlegi állását mutatjuk be. (A fejlesztési programokhoz hozzárendeltük az alprogramokat is.)

Egy-egy beruházás, projekt több fejlesztési programhoz is illeszkedhet, ezért beszámolónkban az adott beruházást, projektet legjellemzőbb célja szerint kapcsoltuk az adott fejlesztési programhoz.

1. Közlekedésfejlesztés

Alprogramok:

2. belterületi (kiszolgáló) utak felújítása

3. új Duna-híd építése

4. kerékpáros infrastruktúra fejlesztése

5. forgalomcsillapítás a belvárosban

13. külterületi utak fejlesztése

14. úthálózat fejlesztése

15. szilárd burkolatú (kiszolgáló) utak építése

16. járdaépítések

32. településen belüli elérhetőség fejlesztése

41. Duna – víziút fejlesztése

- A közlekedésfejlesztés tekintetében az idei év talán legfontosabb eseménye, hogy szeptember 17-én átadták a forgalomnak a Monostori hidat.

- A város kerékpáros közlekedési helyzetében pozitív változást eredményez a KOMBI – határon átnyúló integrált közösségi kerékpár kölcsönző rendszerhez való csatlakozás. A projekt fő tevékenységeként egy határon átnyúló kerékpáros kölcsönző rendszer épül ki. A közösségi kerékpáros kölcsönző rendszer részeként kerékpár kölcsönző állomás épül Észak-Komárom, Dél-Komárom, Tata, Érsekújvár területén, egy kölcsönző állomás pedig Kisbér, Oroszlány, Gúta, Ógyalla és Naszvad településeken. Összesen 208 db dokkoló egységgel 125 db kerékpár beszerzésére kerül sor, valamint a rendszert irányító szoftverek, eszközök beszerzése valósul meg. 80 db hagyományos és 45 db elektromos kerékpár kerül beszerzésre. A Pons Danubii EGTC lefolytatta a közbeszerzési eljárást. A dokkoló-állomás telepítését 2021 tavaszára tervezik.

- Támogatást nyert pályázatunk, melyet az „Interreg V-A SKHU PT2 – Határon átnyúló mobilitás javítása, specifikus célkitűzés 2.2.1 – Határon átnyúló közösségi közlekedési szolgáltatások javítása” című kiírásra nyújtottunk be. A pályázat kapcsán lehetőség van intelligens határon átnyúló közösségi utastájékoztató rendszerek, online menetrendek, mobil alkalmazások, közös díjszabási rendszerek fejlesztésére, infrastrukturális beruházásokra (pl. elektromos busz beszerzésére).

A Komárom városát érintő közbeszerzés kiírása folyamatban van. E pályázat keretében a buszvégállomás (Szent László út) aszfaltburkolata és a kapcsolódó peronok felújítása, rekonstrukciója fog megvalósulni. 1 db elektromos busz beszerzésére is sor kerül, valamint 1 db elektromos töltőállomás is telepítésre kerül. A megállóknál napelemmel működő kijelzők felszerelése is a projekt része.

Megvalósítás határideje: 2021 ősze.

- „Felső és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” Aktív turisztikai hálózatok infrastrukturális fejlesztése című kiírásra a Magyar Kajak-Kenu Szövetség nyújtott be pályázatot a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva, így a támogatást is ez a szervezet kapta. A projekt keretében a koppánymonostori városrészben található kikötő (volt Gomb-Rocsó) területén vízitúra megállóhely létesült. A helyszínen 5 db konténer telepítése valósult meg: 2 db öltöző konténer, 1 db vizesblokkal ellátott (WC-zuhanyzó) és 2 db csónaktároló konténer került telepítésre.  A jogerős használatbavételi engedély rendelkezésre áll, a lapátos védjegy megszerzése 2021-ben várható. A projekt 2020. március 31-én befejeződött, a fenntartási időszak 2021-től kezdődik.

- Eurovelo6 és a kikötőfejlesztés: Mindkét beruházást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) koordinálja, kiemelt kormányberuházásnak nyilvánított projektek. Az Eurovelo6 kerékpárút elsődleges célja, hogy egy nemzetközi kerékpáros hálózat részeként a Duna mentén, a Duna mellett kerüljön kialakításra - ezzel szolgálva a turisztikai kerékpározás célját. 2020 évben folyamatos egyeztetésekre került sor melynek célja, hogy a tervezett Dunamenti Eurovelo 6 kerékpáros útvonal nyomvonala véglegesítésre kerüljön.   2020. november 27-én újabb nyomvonal egyeztetés történt, szakhatóságok bevonásával.

A komáromi teher kikötő fejlesztési beruházása megvalósítására Megvalósíthatósági Tanulmány elkészül.

A kikötőfejlesztés kivitelezésére 2020 I. negyedévében CEF pályázat benyújtása megtörtént, azonban az elbírálásáról és kivitelezés megkezdéséről még ez idáig nem kaptunk értesítést.

- A város belső forgalmi hálózatának jobbítását szolgáló fejlesztése:

Idén elsősorban fenntartási, kátyúzás, repedés kitöltési munkákat végeztünk közútjainkon.

Parkoló építések a monostori városrészben a Koppányvezér úton és a Radnóti utcában, valamint a MOLAJ városrészben a röplabda csarnok előtt történtek. 12 parkoló épült a Laktanya köz tömbbelső között. Ugyanitt a járda és a házakhoz vezető bekötő utak is felújításra kerültek.

Járdaépítések:

- Asztalos Béla utca (Táncsics u. és az Asztalos u. között) mindkét oldal

- Mártírok útja 56. és 78. között

- Csokonai tömb-belső

- Az idei évben A Hősök terénél kiépítésre került a jelzőlámpás gyalogátkelőhely, valamint az alábbi gyalogosátkelőnél helyeztünk el napelemmel működtetett figyelemfelkeltő villogó lámpát:

- Petőfi u. 105.

- Széchenyi u. 75.

- Szőnyi u. 2.

- Klapka Gy. u. 70.

- Igmándi u. 53.

- Gyár u. 24.

- Irinyi u. – 2 db

- 5 db buszmegálló telepítésére került sor az alábbi helyszínekre:

- Szabadság u.

- Kossuth u.

- Laktanya köz

- Huszár u.

- Koppány vezér u.

2. „Okos város”

Alprogramok:

39. digitális tartalomfejlesztés

40. virtuális Komárom

Az „okos város” (smart city) a kortárs urbanisztikai gondolkodás, gyakorlat egyik meghatározó elvi alapja. Az okos város az egyre bonyolultabb és komplexebb infrastruktúrák színvonalas és energiatakarékos működtetése érdekében széles körben használja az infokommunikációs technológiákat. Az IKT használat alapja a folyamatok és nyilvántartások elektronizálása, amely biztos alapja a jobb, fenntarthatóbb működés érdekében szükséges elemzéseknek, modellezéseknek, technológiai újításoknak, illetve a folyamatok monitorozásának és a szükséges beavatkozások meghatározásának; a korszerű településmenedzsmentnek és közigazgatási szolgáltatásoknak.

- Eredményesen lezárult a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium konzorciuma által megvalósítandó GINOP-3.3.1-16 projekt keretén belül meghirdetett „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című GINOP-3.3.1-16 kódszámú projekt keretén belül meghirdetett „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című projektünk. A projekt célja az állampolgárok digitális írástudásának fejlesztése, valamint a digitális kompetenciák szintjének növelése. A Jókai Mór Könyvtárban megtörtént a digitális pont létrehozása, ami lehetőséget nyújt mind a helyi lakosoknak, mind a hozzánk érkezőknek, hogy digitális kérdést érintő problémáikkal hozzáértő szakemberhez fordulhassanak. Az eszközöket (laptop, szoftver, színes nyomtató, projektor, tablet, WIFI eszközök) beszereztük, az ezzel összefüggő mentor képzés lezárult. Az idei évben az érdeklődők már ingyenesen használhatják a fenti eszközöket, a mentor pedig segítséget tud nyújtani használatukban vagy pl. önéletrajz készítésében.

- 2019. január 1. napjától az önkormányzat csatlakozott az önkormányzati ASP rendszerhez, melynek célja az e-közigazgatási megoldásokra és tapasztalatokra építve egy olyan ASP központ létrehozása, amely az önkormányzatok számára lehetővé teszi a hatékony forrásfelhasználás mellett, a belső működés támogatását és egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldások segítségével.

- Az önkormányzat – jogszabály erejénél fogva – 2018. január 1-től elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv. Így a fenti időponttól kötelező más hatóságokkal, gazdasági társaságokkal, magánszemélyekkel az elektronikus kapcsolattartás lehetőségének biztosítása.

- Országosan bevezetésre került az Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer (IKIR). Az IKIR-fejlesztés másik célja, hogy hozzájáruljon a helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizációjához olyan információs bázis kialakításával, amelyre építve megalapozottabbá válnak a helyi közszolgáltatások javítására irányuló döntések. Önkormányzatunk csatlakozott a rendszerhez.

- Támogatást nyertünk „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázaton. A projekt keretében lehetőségünk van egy olyan applikáció beszerzésére, mely interaktív formában tudja közvetíteni a „komáromiság” élményét.

- „A dunai limes magyarországi szakasza turisztikai fejlesztése” és a „Brigetio öröksége – látogatóközpont kialakítása Komáromban” c. projektjeinkben szerepel virtuális, AR kiterjesztés fejlesztése is.

3. Turizmus fejlesztése

Alprogramok:

1. városmarketing

6. fürdő fejlesztése

7. szezonális szálláskapacitások fejlesztése

8. erődök újrahasznosítása

9. turisztikai programkínálat fejlesztése

38. Limes Brigetio

- Komáromban – EU-s támogatással – 2020-ban megépült a Brigetio Öröksége Látogatóközpont. A projekt egyik célja – turisztika attrakcióként – a Brigetio területén feltárt leletek látogatóbarát bemutatása, a tárlat interaktív eszközökkel való felszerelése, egy innovatív, esztétikus, a XXI. század követelményeinek megfelelő épület és bemutatótér kialakítása. A beruházás másik célja, hogy a Klapka György Múzeum egy tágasabb, modern épületben fogadhassa látogatóit. A látogatóközpont belső kialakítása, tartalommal való megtöltése a következő év feladata, várhatóan 2021. őszén nyithatja meg kapuit a látogatók előtt.

- A GINOP-7.1.6-16 kódszámú „Világörökségi helyszínek fejlesztése” című pályázat keretében benyújtottuk támogatási kérelmünket egy új fogadóépület és régészeti park kialakítására. A fejlesztés a MOLAJ városrészben található ásatási helyszín bemutatását célozza, ahol a római kori leletekkel ismerkedhetnek majd meg az érdeklődők.

- Felső és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” (GINOP-7.1.2.-15-2016-00012 Aktív turisztikai hálózatok infrastrukturális fejlesztése – Magyar Kajak-Kenu Szövetség /MKKSZ/). Projekt célja: a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva pályázatot nyújtott be az úgynevezett aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztésére. A GINOP 7.1.2-15 pályázati forrásból az úgynevezett Lapátos Minősítési Rendszer alapján vízitúra megállóhelyet alakítottunk ki.

- Egészségturisztikai fejlesztés – a Brigetio Gyógyfürdő fejlesztése

A Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről szóló 1550/2017.(VIII.18.) Kormányhatározat 1. sz. mellékletében szereplő települések pályázatot nyújthatnak be egészségturisztikai fejlesztésre. Komárom ennek a lehetőségnek a keretében a Brigetio Gyógyfürdő családbarát szolgáltatásfejlesztési programjára nyújthatja be támogatási kérelmét.

Elkészült a projekthez szükséges előzetes tanulmány, jelenleg várjuk az irányító hatóság részéről a projekt folytatásáról szóló határozatot. A fenti Kormányhatározatban megjelölt támogatási összeg 500 millió forint.

- Interreg V-A SKHU PT1 – Természet és kultúra, specifikus célkitűzés 1.1 – A határtérség vonzerejének fokozása, „CULTPLAY – Interactive Thematic Parks for Innovative Use of Cultural Heritage” (CULTPLAY – Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata). A projektben egyedi tervezésű tematikus játszóterek épülnek minden településen egy, a partnerségben szereplő másik település jelentős épített örökségét középpontba állítva. Így Érsekújvárban a régi vár makettje készül el, Tatán a gútai malom épül meg kicsiben játékos elemekkel, Észak-Komáromban a Csillag erőd mintájára készül játszótér, Dél-Komáromban az észak-komáromi Öregvár elevenedik meg játszótér formájában, Oroszlányban a vágsellyei Pázmány kastély, Kisbéren a gútai fahíd és a Lovarda mása épül meg, Gútán készül el a tatai vár mása, Ógyallán az oroszlányi Bányász Múzeum mintájára, míg Vágsellyén a majki kolostor mintájára készül játszótér. Emellett közös, turisztikát népszerűsítő programok megvalósítására is sor kerül. Mindegyik projektpartner településén 1-1 turizmust népszerűsítő nyilvános esemény valósul meg, valamint a játszótereket bemutató és népszerűsítő kiadvány készül el, közös „brand“ alakul a játszóterekre. A projekt célja hogy a játszóterek bekerüljenek a térség turisztikai attrakciói közé. Komáromban a Jókai liget salakos pályájának helyén egy egyedi Uniplay Komáromi Erőd mászóvár valósult meg kiegészítő játékelemekkel. A játszótér kialakítása mellett ivóvíz vételezési lehetőséget, növénytelepítést és utcabútorok kihelyezését is tartalmazta a projekt.

- Állami beruházásként megkezdődött a Csillag erőd fejlesztése. A beruházás folyamán – mivel a bécsi katonai archívumban megtalálták az épület tervrajzait - eredeti állapotában állítják vissza az erődöt, ahol ez lehetséges. Az egykori laktanyaépületben korhű állapotban rendezik be a tiszti és a legénységi helyiségeket, valamint az ágyú- és lőállásokat is visszaállítják történelmi állapotukba. Az udvaron helyet kap egy modern játszótér és egy szabadtéri színpad. A helyreállítás után a Liget Budapest Projekt keretében az erődbe kerül a Szépművészeti Múzeum antik szobrokat ábrázoló gipszmásolatainak nagy része, mintegy 350 műtárgy.

4. Egészségügy fejlesztése

Alprogramok:

10. alapellátás és járóbeteg ellátás fejlesztése

- A „Három generációval az egészségért” projekt keretében a Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás keretében az alapellátásban dolgozó háziorvosok 2020. június 30-ig valósították meg a vállalt prevenciós programot. A program kiterjedt pl. a szív-és érrendszerei megbetegedések megelőzésére, népegészségügyi szűrések (pl. emlőszűrés, méhnyakrák szűrés, prosztatarák szűrés) népszerűsítésére, demencia szűrésre, és az egészséges életmód népszerűsítésére.

Komárom két pályázatot nyújtott be: Az egyiket egy 5 orvosból álló praxisközösségen keresztül, a másikat a Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás által. Mindkét projekt pozitív elbírálásban részesült.

A megvalósítás időtartama: 2019. július 1 - 2020. december 31-ig.

A Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás prevenciós tevékenységein összesen 4789 fő vett részt. A gyermekek részére készült kisfilmet a Bábolnai Helyi Televízió is műsorára tűzte, így a település valamennyi lakójához eljutott. A szűrések a Komárom, Bábolna és Ács településeken zajlottak.

A Komáromi Praxisközösség szűrésein közvetlenül 6568 fő vett részt. A járványügyi helyzetre reagálva az on-line térben több tízezer főt ért el a közösség a projekt keretein belül forgatott 6 mozgásos, valamint 8 dietetikai szakterületet érintő kisfilm segítségével, melyeket a Komáromi Városi Televízió is több alkalommal adott le.

Mindkét projekt esetében pozitív visszajelzések érkeztek a lakosságtól.

- Az EFOP 1.5.2. program keretében gazdagodott és más településekre is kiterjesztésre kerül a „Kincset ér” prevenciós program.  A „Kincset ér” program a komplex, minden iskolára, óvodára kiterjedő egészségfejlesztést olyan projekt-rendszerben képzeli el, amely 1-1 probléma, illetve téma lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját fedi fel. Olyan program ez. melyben a gyermek nem passzív befogadó, hanem képes a saját, meglévő képességeit, kompetenciáit felülvizsgálni és alkalmassá válik az új, helyes viselkedésformák kialakítására.

A hatékonyabb, többoldalú ismeretszerzés érdekében évfolyamonként 1 témakörre fókuszálva, azt több oldalról körbejárva, többféle megközelítésben, több csatornán keresztül juttatunk ismereteket a gyermekeknek, ezáltal biztosítva a komplex ismeretszerzést, kihasználva a szellemi, érzelmi hatásokat is.

A program nagyon széles összefogással, egészségnevelő, egészségfejlesztő szakemberek, pedagógusok, védőnők, orvosok, szociális munkások bevonásával, velük egyeztetve készült. Pontosan meghatározásra kerültek azon témák, potenciális veszélyforrások, problémák, amelyek az adott korosztályt érintik, veszélyeztetik, foglalkoztatják.

A projekt keretében szerveztünk újraélesztő tanfolyamokat, melyen 101 fő vett részt. Ezenkívül az idei évben érszűkület szűrővizsgálatot is szerveztünk, a 2 alkalmon 147 fő vett részt.

2020-ban a járványügyi helyzetre való tekintettel a Kincset ér programsorozatból csak 63 foglalkozást tudtunk megtartani a tervezett 230 helyett. 961 fő vett részt a foglalkozásokon.

- Idén is folyamatosan megkapták az újszülött csecsemők a rota vírus elleni ingyenes oltást.

5. Kultúra fejlesztése

Alprogramok:

11. kulturális létesítmények fejlesztése

- A „Járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatása”-ra benyújtott pályázatunkat támogatták. Így megvalósulhat a Klapka György Múzeum leletanyagának digitalizálásához szükséges eszközök beszerzése.

- Önkormányzatunk benyújtotta támogatási kérelmét a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 6. fejezetében (Cselekvési terv) szereplő „6.1.3. Városi épített örökség megőrzése, kulturális és közösségi célú megújítása” c. felhívásra. A beavatkozásának fő célja, a városi közösségi-kulturális élet színtereiként szolgáló, nem korszerű épületek és azok környezetének hiteles és fenntartható megújítása, kulturális funkcióinak megerősítésével és nagyközönség számára elérhetővé tételével, ezáltal enyhítve a társadalmi egyenlőtlenségeket.

Pályázatainkat, melyeket a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház nagytermének felújítására és a koppánymonostori Dózsa György Művelődési Ház közösségi terének bővítésére nyújtottunk be, támogatták. A beruházások lebonyolítása a jövő évben történik.

A Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. nyújtott be pályázatot a Jókai Mór Városi Könyvtár belső helyiségeinek felújítására. A kérelmet támogatták, így a jövő évben ennek az intézménynek a korszerűsítése is megtörténik.

6. Sport fejlesztése

Alprogramok:

12. Fit Komárom

- A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében nyújtottuk be pályázatunkat egy grundfoci-pálya kiépítésére. A beruházás helyszíne a Honfoglalás utca és a Hétvezér utca közötti (hrsz: 1782/205) területen van, ahol egy14x26 méteres műfüves grundpályát építünk, melyhez - saját forrásból – játszótér is csatlakozik. Megvalósítás határideje: 2020. december 31.

- Elkészült az új vízilabda csarnok és tanuszoda terve. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: MVLSZ) Sportfejlesztési Programja keretében lehetőség nyílt arra, hogy a Komárom Városi Sport Egyesület (továbbiakban: KVSE) támogatási kérelmet nyújtson be egy vízilabda csarnok -és sportuszoda építésére. Az új vízilabda csarnok -és sportuszoda a gyógyfürdő területén lévő, az önkormányzat tulajdonában álló, használaton kívüli épületek helyén valósulna meg.

7. Köznevelés fejlesztése

Alprogramok:

33. a Szakma Komáromi Mestere

34. Komárom College

- Az önkormányzat 3 évvel ezelőtt önerős beruházásként óvodai udvar felújítása programba kezdett. Ennek első elemeként 2017-ben elkészült a Gesztenyés Óvoda udvara, majd 2018-ban a Szőnyi Színes óvoda játszóudvara. 2019-ben a Kistáltos Óvoda és a Csillag Óvoda udvarát újítottuk fel. 2020-ban a Tóparti Óvoda, a Szivárvány Óvoda és a Napsugár Óvoda udvara újult meg.

- Befejeződött a Komáromi Jókai Mór Gimnázium energetikai korszerűsítésének 1. üteme, melyet TOP támogatással valósítottunk meg. A következő ütem a Tatabányai Tankerületi Központtal közös finanszírozásban zajlik és várhatóan 2021 augusztusában fejeződik be.

8. Lakásellátás fejlesztése

Alprogramok:

26. szociális lakásépítés

46. telekellátás biztosítása

- Támogatták pályázatunkat az „Esély Otthon” című felhíváson. A felhívás alapvető célja a településen élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a városban fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot tudjanak alapítani. Ezenkívül ez a projekt arra is lehetőséget teremt, hogy a máshonnan ide települni szándékozóknak vonzóvá váljon Komárom, és ezzel akár szakembereket, a hiányszakmákban dolgozókat tudjunk a városba vonzani. A projekt keretében 2018-ban a 22 bérlakásból egyet már felújítottunk, a további 21 bérlakás felújítására 2019. I. negyedévében került sor. A felújított lakásokat pályázat útján hirdettük meg a célcsoportba tartozó fiatalok számára, akik ezáltal 2 évig ingyenes lakhatásban részesülnek. Ezzel egy időben több pályázati köre is lezárult a munkavállalást ösztönző támogatásnak, melynek köszönhetően 67 fő részesül támogatásban. A sikeres pályázók egy évig havi 70 000 Ft támogatásban részesülnek.

- Az idei évben 4 db önkormányzati tulajdonú építési telket értékesítettünk a Lenkey utcai építési telkekből.

- Jelenleg 182 db bérlakásunk van nyilvántartva. Ebből üres 36 db, ezek egy része rossz állapotú elbontásra ítélt, vagy felújításra vár, illetve funkcióváltás miatt tartjuk fenn. 2020. évben 2 db önkormányzati bérlakást értékesítettünk. Ugyanakkor 6 lakásban végeztünk teljes ill. részleges felújítást. Az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan jellemző, hogy egész évben folyamatos karbantartási munkákat végzünk.

9. Vízgazdálkodás fejlesztés

Alprogramok:

17. belvíz- és csapadékvíz elvezetés

28. szennyvíz elbánás fejlesztése

29. ivóvíz ellátás fejlesztése

- A TOP-1.1.2-16 projekt keretében megvalósul az Ipari Park csapadékvíz elvezető rendszerének jelenlegi befogadója, a park ÉK-i sarkában található mintegy 15.000 m3 hasznos térfogattal bíró záportározó kivezetése a Dunába.

- A „Komárom város szennyvízelvezetésének és-tisztításának fejlesztése” című projekt keretében megkezdődött egy új szennyvíztisztító és az ahhoz tartozó vezeték kiépítése.

A tervezővel és kivitelezővel a szerződést 2019. szeptember 24-én megkötöttük.

A projekt fizikai befejezése: 2021. 12.20.

- A „Komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről” szóló kormányhatározatok alapján megkezdődött a Támogatási szerződés előkészítése. A projekt célja a Komárom Város Önkormányzata tulajdonában lévő ipari park megfelelő ivóvízellátásának fejlesztése a Tata–Komárom és szükség szerint a Szőgyei (Győr) partiszűrésű vízbázisról történő ivóvízellátást biztosító vezeték egy időben történő megvalósulásával.

10. Energia ellátás fejlesztése – takarékosság

Alprogramok:

18. megújuló energiaforrások használata

19. energiatakarékosság

21. önkormányzati tulajdonú épületek energiatakarékos felújítása

47. közvilágítás fejlesztése

- 500 millió forint összegű támogatást nyertünk a „Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése Komáromban” című projektünkre. A fejlesztés és beruházás célja a Brigetio Gyógyfürdő két épülete és a Városi Sportcsarnok részben földgáz alapú hőenergia termelésének minél nagyobb arányú kiváltása geotermikus hőellátó rendszer kiépítésével. A projekt során egy ~1600 m talpmélységű új termálkút kerül kialakításra Komárom délnyugati részén. A termelőkúttól szigetelt vezetéken jut el a termálvíz a Brigetio Gyógyfürdő Főépületéig, ahonnan új hőtávvezeték pár épül ki a Városi Sportcsarnok hőközpontjáig.

- Befejeződött „A Komáromi Jókai Mór Gimnázium energetikai korszerűsítése” TOP projektünk. A Tatabányai Tankerületi Központtal kötött megállapodás alapján – a tankerület és az önkormányzat közös beruházásaként – 2021-ben további korszerűsítést hajtunk végre az épületben.

- Komárom Város Önkormányzata a „Jedlik Ányos Terv” pályázatán támogatást nyert 2 db elektromos töltőállomás kialakítására. Így a Bem József utca és a Czuczor Gergely utca csatlakozásánál található parkolóban, valamint a Szent László utcában található Corner Hotel előtti parkolóban lehet már az elektromos autókat tölteni.

- A „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívás keretében önkormányzatunk támogatási kérelmet nyújtott be, melynek jogosultsági döntése pozitív lett.

A projekt 2019. szeptember elején elindult és 2021. június 30-ig tart. A projekt keretében az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:

- helyi klímastratégia kidolgozása

- tematikus szemléletformáló programsorozat – filmklub

- klímatudatosságot erősítő családi napok

- lakossági szemléletformálást segítő tudásmegosztó rendezvények

- előadások, workshopok, fórumok az intézményi munkavállalók körében (elsősorban a 2-6 éves korosztállyal foglalkozóknak)

- tanulmányi versenyek szervezése általános és középiskolásoknak

- ismeretterjesztő kiadvány készítése

- témával foglalkozó aloldal létrehozása

- a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése a 3-6 éves korosztálynak

- ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása

11. Épített környezet megújítása – városrehabilitáció

Alprogramok:

20. városközpont rehabilitáció

37. A szocializmus épített örökségének rendbetétele

- Barnamezős beruházás keretében, korábban ipari, majd logisztikai szerepet betöltő, Komárom központjában található Gyár u. 12. és Bajcsy-Zsilinszky utca 29. alatti egybefüggő, mára teljesen kihasználatlan terület fejlesztése valósul meg. A városközponti funkciók bővítése céljából térítésmentesen közcélú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szolgáltatóházat alakítunk ki. A szolgáltatóházba költözik a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény. Itt kap helyet az Ifjúsági Közösségi Tér; valamint szolgáltató és szociális funkciók elhelyezésére szolgáló tereket alakítunk ki. Az Ifjúsági Közösségi Térben a DiViSz és civil szervezetek által igénybe vehető irodák és klubhelyiségek, „nappali részleg”, „játszórészleg” és ingyenes WiFi-pont kerül elhelyezésre. A városi környezet minőségének javítása érdekében új, minőségi zöldfelületek kerültek kialakítása. Vállalkozási tevékenységnek helyet biztosító fejlesztésként egy (a terület és az átmenő napi személyforgalom kiszolgálására építő) reggeliző - büfé – pékség számára kialakítható területet létesítünk. A projekt célja továbbá az Igmándi út felől érkező, a terület megközelítését szolgáló, valamint a területen belüli sétányok kialakítása; utcabútorok (padok, szeméttárolók, stb.) beszerzése és elhelyezése; a szolgáltatóház használatához szükséges számú felszíni parkolóhely kiépítése. Az épület várhatóan 2020. december 31-ig megkapja a használatbavételi engedélyt.

12. Szociális ellátások fejlesztése

- Komárom Város Önkormányzata ingyenessé tette az óvodai étkezést valamennyi, az önkormányzat fenntartásában lévő óvodába járó gyermek számára.

13. Városüzemeltetés fejlesztése

Alprogramok:

30. hulladékgazdálkodás fejlesztése

31. fenntartható intézményhasznosítás

44. temetkezés fejlesztése

- Továbbra is tervben van a komposztáló és hulladékudvar létesítése a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében.

14. Gazdaság fejlesztés

Alprogramok:

23. KKV-k támogatása

24. Ipari Park fejlesztése

43. helyi foglalkoztatási szint javítása

- Pályázati támogatást nyertünk a Komáromi Iparai Parkban felépítendő új inkubátorház létrehozására. A projekt átfogó célja, hogy a Terület- és Településfejlesztési Program erőforrásaira építve a helyi gazdaságot a járműipari és gépgyártási potenciál mentén tovább dinamizáló infrastrukturális fejlesztést valósítson meg; e célhoz rendelt fejlesztési eszköz a fejlesztéssel létrehozni kívánt korszerű, széles szolgáltatás-portfólióval rendelkező inkubátorház, melynek küldetése, hogy a jövőben ipari tudáscentrumként, a lehető legtöbb szinergikus hatást képezve erősítse Komárom város gazdasági-társadalmi pozícióit. A pályázaton elnyerhető támogatásból az Ipari Parkban, a 7135/1 hrsz. alatti területen egy kb. 500 m² alapterületű inkubátorházat alakítunk ki. A cél egy gazdaságosan üzemeltethető, a XXI. századi igényeket kielégítő, de mégis mértéktartó, az Ipari parki környezetbe illeszkedő épület létrehozása. Az inkubátorház az alábbi funkciókat tartalmazza: irodák, co-office, tárgyalók, közösségi- és konferenciatér, műhely, előtér-recepció, kiszolgáló helyiségek.

A projekt másik fő eleme az Ipari park csapadékvíz elvezető rendszerének jelenlegi befogadója, a park ÉK-i sarkában található mintegy 15.000 m3 hasznos térfogattal bíró záportározó kivezetése a Dunába.

A projekt keretében parkolók és elektromos töltőállomás kialakítása is megvalósul.

- Önkormányzatunk tagja a Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktumnak. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. által létrehozott Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum Konzorcium (továbbiakban: Konzorcium) 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP „Megyei szintű foglakoztatási megállapodások, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési együttműködések” tárgyú felhívására, melynek eredményeképpen a projekt megvalósítása céljából vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Paktum célja a megye gazdaságának és munkaerőpiacának fejlesztésében érdekelt felek támogatásával és együttműködésével a kialakított partneri hálózat működtetése, a megyei foglalkoztatási stratégia és rövidtávú akcióterv és az ezekben megfogalmazásra került projektötletek megvalósítása, mellyel a partnerek a megye foglalkoztatás bővítését kívánják elérni. A részcélok között szerepel a felnőtt- és szakképzés és a munkaerő-közvetítés rendszerének összehangolása

- A Pons Danubii EGTC keretében gazdaságfejlesztési akcióterv került kidolgozásra. Ennek keretében a magyar és szlovák partnerek, gazdasági társaságok összesen 16 projektelemet valósítanak meg, melyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz vagy több esetben egymásra is épülnek. A projektelemekben üzletember találkozók, tréningek és K+F beruházások valósulnak meg.

- Az „Esély Otthon” projekt egyik célja, hogy a hiányszakmával rendelkező fiatalokat Komáromba vonzzuk. Ehhez – pályázat útján – 2 évig ingyenes lakhatást vagy pénzbeli támogatást tudunk nyújtani.

15. Környezet fejlesztése "Zöld Komárom"

Alprogramok:

25. természetközeli területek ápolása

- Folyamatos feladatként kezeljük a városban a fák ültetését. Az önkormányzat rendszeresen végzi ezt a feladatot, de a lakosság és a civil szervezetek is részt vesznek a faültetésben. Az idei évben közel 1100 db fát ültettünk el és pótoltunk Komáromban.

Helyszínek:

Monostori híd környezete: 550 db ( turbó akác, mezei juhar, virágos kőris)

Tesco mögött Gyár utca 120 db ( mezei juhar )

Kisprojekt alap – Interreg pályázat – 68 db

Monostor rekultivált szeméttelep környezete – Autoneum felajánlásával – 15 db

Védőfásítás – 10 db kőris

50 db mezei juhar

Damjanich utca 50 db

Táncsics utca + Liget 30 db gömbkőris

Táncsics utca dézsák – 15 db gömbkőris

Mártírok útja 35 db oszlopos gyertyán

Dobó utca 2 gömbkőris

Laktanya köz – Molaj – 10 db császárfa

Rüdiger-tó – 2 fűzfa

Kutyafuttató környezete 25 db gyümölcsfa

Monostori hídnál az erőd felőli oldalra legalább 100 db fát telepítettünk

Fák pótlására is sor került, megközelítőleg 100 db

- A „Zöld Város” projekt keretében megújult a Jókai liget és környezete. A projekt keretében a park kertészeti megújítása, a meglévő növényzet ápolása, felújítása; funkcióbővítésként pedig a rendezvénytérként szolgáló terület felújítása, a szükséges infrastruktúra – elektromos csatlakozási pontok – kiépítése, zenepavilon és kiszolgáló (mosdó) épület létesítése, valamint szabadtéri fitness eszközök és további utcabútorok elhelyezése valósult meg. A Táncsics utca zöldfelületei nem voltak kellően intenzívek, klímajavító hatásuk elenyésző volt, ezért a jobb városi klíma és árnyékolás érdekében intenzívebb, kétszintes növényzet telepítettünk, ehhez kapcsolódóan a járdák felújítása, valamint a Brigetio Gyógyfürdőt kiszolgáló, a város tulajdonában lévő, ingyenesen használható parkoló részbeni átépítése, lombos, klímatűrő fákkal való árnyékolása, és a fürdőbejárat biztonságos és esztétikus gyalogos megközelítésének kialakítása és kerékpártároló elhelyezése valósult meg. Ezek mellett elvégeztük a kapcsolódó járdák felújítását is.

- Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Kisprojekt Alap felhívására nyújtottunk be pályázatot Észak-Komárom Önkormányzatával közösen.

Cél: közös természetvédelmi, környezeti oktatási program végrehajtása. Mindkét városrészben faültetés, valamint olyan szabadtéri oktatótér kialakítása, mely alkalmas közös környezetismereti órák szervezésére.

- Az idei évben szintén lehetőségünk van hazai pályázat keretében az illegális hulladéklerakók felszámolására, mely 17 komáromi területet érint.

- A TOP CLLD keretprojektben támogatást nyertünk a „Zöld Komárom-zöld jövő” című pályázatunkkal. A projekt specifikus célja a városi közösségi/kulturális élet színtereiként szolgáló megújított terekben új funkciók bevezetése, a célcsoportok hatékony bevonásával. További cél a közösségi élet „kivitele” a városi közterekre, nyitott közösségi helyszínekre.

Komárom város környezetvédelmi programját 2015. október 22-én hagyta jóvá Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mely környezetvédelmi program 5 évre szól. A törvényi megfelelés értelmében önkormányzatunk 2020. évben is elkészíti környezetvédelmi programját. Az új, kidolgozott környezetvédelmi programhoz jelen projekt keretében kidolgozásra kerül a „Zöld város – zöld jövő” akcióterv a megújuló városi közösségekért.

A „Zöld város – zöld jövő” akciótervnek 4 eleme van:

1. „Közösségi zöld projektek Komáromban” – a 2020. évben felülvizsgálatra kerülő városi környezetvédelmi programra épülő, közösségfejlesztési elemet tartalmazó, helyi természeti értékeket, közösségi tereket érintő zöld projektek (10 db), részletes fejlesztési tervet tartalmaznak. A fejlesztési tervek kidolgozása – városi partnerségen alapuló worksopok (2 db) segítségével és környezetvédelmi szakember bevonásával valósul meg.

2. „Green City rendszerek vizsgálata” – ebben a tanulmányban európai és hazai példák vizsgálata, illetve összehasonlítása történik meg a „green city – zöld város” témakörben. Ez a tanulmány egy speciális benchmarkingként szolgál a következő témakörökben: leképezhető mintaprojektek; minősítési rendszerek melyeket alkalmazhatóak a városi terek és helyi természeti értékek megőrzése és fejlesztése érdekében Komárom városában. A tanulmány környezetvédelmi szakértő bevonásával kerül kidolgozásra.

3. „Zöld és Okos Komárom” - ebben az akcióterv részben a projekt cél fenntarthatóságát erősítő közösségi megoldások kerülnek kidolgozásra, a smart city adekvát eszközeinek felhasználásával – célzottan a helyi ifjúság bevonásával. A terv olyan innovatív informatikai megoldásokat, ismeretterjesztési lehetőségeket tartalmaz mely a helyi közösségek együttműködését és fejlődését szolgálja. A közösségi tervezés érekében 1-1 on-line és off-line workshop kerülne lebonyolításra.

4. „Zöld Komárom arculata” – „Zöld város – zöld jövő arculat” digitális marketingkommunikációs elemei kerülnek kidolgozásra.

A projekt következő elem, a lokális természeti értékeket megjelenítő túravezető applikáció – ehhez a projektcélhoz szervezett gyalog és kerékpáros túrák kerülnek megszervezésre.

A projekt keretében megszervezése kerül a „Zöld konferencia” – fiatalok és környezetvédelmi szakemberek előadásával. A konferencia témája a „környezettudatos életvitel innovatív megoldásai” – innovatív zöld közösségi megoldások bemutatása, smart megoldások, természetes anyagok használata, jövőbeni innovatív megoldások.

A projekt megvalósítása a jövő év feladata.

16. Biztonság fejlesztése

- Támogatott pályázatunk a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című konstrukció. A projekt célja: a helyi közösségekre alapozó, minőségi humán közszolgáltatások fejlesztésével megerősített társadalmi felzárkózási folyamatok segítése az érintett 8 teleülésen (Bajót, Dunaalmás, Komárom, Lábatlan, Nagysáp, Neszmély, Nyergesújfalu, Süttő). A projektben szerepel a térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztése.

- Készül a város bűnmegelőzési koncepciója, melynek elfogadására 2021-ben kerül sor.

- A helyi identitás és kohézió című pályázat egyik célja a közbiztonság, a közlekedésbiztonság javítása, valamint a bűnmegelőzési tevékenységek, gyakorlatok lebonyolítása.

17. Igazgatás fejlesztése

Alprogramok:

27. határon átnyúló igazgatásfejlesztés

- Önkormányzatunk tagja a Pons Danubii EGTC Területi Együttműködési Csoportosulásnak, melynek keretében határon átnyúló pályázatok kidolgozására és megvalósítására van lehetőségünk (pl. kombi-projekt, játszótér építése a Jókai ligetben).

18. Helyi társadalom fejlődése

Alprogramok:

22. közösségi élet támogatása

35. Komfortos Komárom

36. Komárom barátai

42. Komáromi vagyok - helyi identitás növelése

45. fogyatékkal élők helyzetének javítása

- Támogatást nyertünk a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (CLLD)” című felhíváson. A projekt céljai:

- Közösségi élet minőségi infrastrukturális hátterének megteremtése, rekreációs terek megújítása, létrehozása.

- Kulturális és közművelődési szolgáltatók, feladatellátók humán infrastruktúrájának fejlesztése.

- Közösségi események, programok, szolgáltatások szervezett, összehangolt struktúrájának kialakítása, közös, éves programterv.

- Helyi értékek gondozása, ismertségének növelése, identitásalkotó szerepének, gazdasági jelentőségének megfelelő támogatása.

- A társadalmi befogadást, az együttműködést segítő kezdeményezések generálása.

- Közösségépítés, a civil szektor fejlesztése.

A CLLD keretprojekten belül 4 helyi felhívást dolgoztunk ki, melynek segítségével 18 helyi projekt részesült uniós pályázati forrásban a HKFS céljainak megvalósítása érdekében.

- „A helyi identitás és kohézió erősítése” című nyertes pályázatunkon belül közösségi települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A program végrehajtásában a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, a városi intézmények és a rendőrség is részt vesz.

- A helyhez való kötődést, a helyben maradást erősíti az Esély Otthon projekt is, melyről a 8. pontban már részletesen beszámoltunk. A projekt lényeges eleme, hogy a támogatásban részesített fiataloknak önkéntes munkát kell vállalniuk, illetve olyan programokon kell részt venniük, melyek a helyben maradást, a közösségépítést erősítik, segítik.

- Támogatást nyertünk a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című felhíváson. A projekt célja: a helyi közösségekre alapozó, minőségi humán közszolgáltatások fejlesztésével megerősített társadalmi felzárkózási folyamatok segítése az érintett 8 teleülésen (Bajót, Dunaalmás, Komárom, Lábatlan, Nagysáp, Neszmély, Nyergesújfalu, Süttő).

A projekt részét képezik az alábbi tevékenységek:

- A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.

- A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.

- A sokszínű és kultúráját megőrizni képes helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése a Duna-menti térség népességmegtartó képességének erősítése érdekében.

2020-ban projekt keretében 20 fő hátrányos helyzetű ember számára készítettünk egyéni fejlesztési tervet, mentoráljuk a projektbe belépőket és nyelvi, valamint digitális ingyenes képzéseket biztosítunk számukra.

19. Barna mezős területek újrahasznosítása

Alprogramok:

20. városközpont rehabilitáció

- Támogatást kaptunk egy nonprofit szolgáltatóház kialakítására. A korábban ipari, majd logisztikai szerepet betöltő, Komárom központjában található Gyár u. 12. és Bajcsy-Zsilinszky utca 29. alatti egybefüggő, mára teljesen kihasználatlan, fejlesztendő - az úgynevezett volt Raksped területen - több célcsoport által igénybe vehető, közérdekű és közhasználatú funkciókat kívánunk elhelyezni. A városközponti funkciók bővítése céljából térítésmentesen közcélú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szolgáltatóházat alakítunk ki.

Határozati javaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a döntés joga a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben rögzítetteken alapul. (Vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.)

- A fentiek értelmében, mint Komárom Város Polgármestere elfogadom Komárom Város Városfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámolót.

- A fentiek értelmében, mint Komárom Város Polgármestere kijelentem, hogy Komárom Város Önkormányzata megkezdte Komárom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 4 éves felülvizsgálatát.

Határidő: 	2020. december 31.

Felelős: 	dr. Molnár Attila polgármester

Komárom, 2020. november 30.

Nagyné Varga Judit 	dr. Molnár Attila

aljegyző	polgármester