1. melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Komárom Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési terve** | | | | |
| **A közbeszerzés tárgya** | **Közbeszerzés tervezett mennyisége** | **Közbeszerzésre Irányadó eljárási rend/tervezett eljárás fajtája** | **Eljárás**  **megindításának tervezett időpontja** | **A szerződés**  **teljesítésének várható időpontja** |
| „Improvement of cross-border public transport services between Komarno (SK) and Komárom (HU) – közösségi közlekedés javítása SKHU/1601/2.2.1/359) – Buszvégállomás felújítása | Aszfalt és beton burkolatok bontása 1048 m3  Aszfalt burkolatok építése 348 m3,  Térkőburkolatok 936 m2  Szegélyépítések 1014 m | Nemzeti rezsim, Kbt. 112.§ (1) bek b) pont szerinti nyílt eljárás | 2021. február | 2021. augusztus |
| Brigetio öröksége – Látogatóközpont kialakítása – kiállításinstalláció elkészítése, eszközök szállítása  TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00002 | Kiállítás eszközök, bútorok, világítástechnika beszerzése | Nemzeti rezsim, Kbt. 112.§ (1) bek b) pont szerinti nyílt eljárás | 2021. február | 2021. október |
| A Római Birodalom határai – A dunai limes magyarországi szakasza” világörökségi várományos terület – turisztikai hasznosítására kiemelt részhelyszíneinek fejlesztése – ,  Védőépület építése (GINOP-7.1.6-16-2017-00007) | Régészeti tér lefedése 1223 m2-en, | Nemzeti rezsim, Kbt. 112.§ (1) bek. b) pont szerinti nyílt eljárás | 2021. II. negyedév | 2021. IV. negyedév |
| A Római Birodalom határai – A dunai limes magyarországi szakasza” világörökségi várományos terület – turisztikai hasznosítására kiemelt részhelyszíneinek fejlesztése – Régészeti park kialakítása keretében fogadóépület építése, játszótér építése  (GINOP-7.1.6-16-2017-00007) | látogatói fogadótér 145m2-en,  kapcsolódó parkoló felújítás,  régészeti park, tematikus sétaútvonal, játszótér kialakítása mintegy 7 hektár területen | Nemzeti rezsim, Kbt. 112.§ (1) bek. b) pont szerinti nyílt eljárás | 2021. II. negyedév | 2022. II. negyedév |
| Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése Komáromban - kútfúrás kivitelezése (TOP-3.2.2-15-K01-2016-00002) | kb. 1700 m talpmélységű geotermális kút fúrása | Nemzeti rezsim, Kbt. 112.§ (1) bek b) pont szerinti nyílt eljárás | 2021. II. negyedév | 2021. IV. negyedév |
| Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése Komáromban - távhővezetékrendszer kiépítése  (TOP-3.2.2-15-KO1-2016-00002) | kb. 2000 fm hosszban termálvezeték építése | Nemzeti rezsim, Kbt. 112.§ (1) bek b) pont szerinti nyílt eljárás | 2021. II. negyedév | 2022 II. negyedév |
| Ipari park zajvédelmi intézkedések | Zajvédelmi rendszer kiépítése | Nemzeti rezsim, Kbt. 112.§ (1) bek. b) pont szerinti nyílt eljárás | 2021. II. negyedév | 2021. IV. negyedév |
| Villamos energia beszerzés | Közvilágítás: 1.796.000 Kwh  Nem közvilágítás: 534.400 Kwh | Nemzeti rezsim, Kbt. 112.§ (1) bek. b) pont szerinti nyílt eljárás | 2021. III. negyedév | 2023. IV. negyedév |